ПЛАН

капитального ремонта оборудования ОАО «Ивгорэлектросеть» на 2013 год.

На предприятии разработан и утверждён план капитального ремонта оборудования распределительных сетей 6 и 0,4 кВ в 2013 году. Планируется проведение капитального ремонта электрической части в 5-ти распределительных пунктах и в 137 трансформаторных подстанциях, произвести капитальный ремонт 61 масляного выключателя в РП и ТП, заменить 219 опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ, в 115 трансформаторных подстанциях выполнить ремонт строительной части. Будет продолжена работа по замене  силовых трансформаторов, срок службы которых намного превышает нормативный срок эксплуатации. Предусмотрено производство работ по замене устаревших масляных выключателей на современные вакуумные.