ПЛАН

капитального ремонта оборудования АО «Ивгорэлектросеть» на 2016 год.

На предприятии разработан и утверждён план  ремонтов оборудования распределительных сетей 6 и 0,4 кВ в 2016 году. Планируется проведение среднего и текущего ремонтов электрической части в 5 распределительных пунктах (РП) и в 131 трансформаторных подстанциях (ТП), выполнение капитального ремонта 62 масляных выключателей в РП и ТП, выполнение ремонта кабельных линий 6 и 0,4 кВ протяженностью 3 км., замена 161 опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ, выполнение ремонта строительной части в 105 ТП. Планируется производство работ по замене устаревших масляных выключателей на вакуумные выключатели по технологии «Ретрофит» в количестве 13 шт. и с заменой на камеры  КСО-298  в количестве – 7 шт., замена выключателей нагрузки в количестве 23 шт.