# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ  АО «Ивгорэлектросеть»

на  ЯНВАРЬ  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 Вт. |  |  |  |  |
| 02.01 Ср. |  |  |  |  |
| 03.01 Чт. |  |  |  |  |
| 04.01 Пт. |  |  |  |  |
| 05.01 Сб. |  |  |  |  |
| 06.01 Вс. |  |  |  |  |
| 07.01 Пн. |  |  |  |  |
| 08.01 Вт. |  |  |  |  |
| 09.01 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-133 – ТП-358 ТП-885 IIс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-929 ф.Гаражи | 7 10.01 9 11.01 9 | до 17 до 1530 1530 | Подрезка деревьев Замена ячейки КСО Подрезка деревьев |
| 10.01 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-252 – ТП-381 | 7 | 17 | Подрезка деревьев |
| 11.01 Пт. |  |  |  |  |
| 12.01 Сб. |  |  |  |  |
| 13.01 Вс. |  |  |  |  |
| 14.01 Пн. | КВЛ-6 кВ ТП-278 – ТП-175 – ТП-512 РП-20 ф.2 - ТП-715 ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.4-й Проезд, к ТП-145 | 7 8 16.01 7 | 17 до 17 16 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗиА, ТМ Подрезка деревьев |
| 15.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. По 4-му Линейному пер. ТП-885 Iс. 6кВ ВЛ-6 кВ ТП-433 – ТП-646 | 9 8 17.01 9 | 1530 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена ячейки КСО Подрезка деревьев |
| 16.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. Шахтинский проезд (есть СГО по Шахтинскому проезду) РП-20 ф.615 – Ив-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома | 9 8 18.01 9 | 1530 до 1530 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗиА, ТМ Подрезка деревьев |
| 17.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф.К Почтовой (есть СГО по 2-й Межевой) ВЛ-0,4 кВ ТП-190 ф.Транспортн. пер. | 9 9 | 1530 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 18.01 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф.Кутузова | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| 19.01 Сб. |  |  |  |  |
| 20.01 Вс. |  |  |  |  |
| 21.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-8: ф.1-я, 2-я Курьяновские ф. 3-я Курьяновская (есть СГО по Курьяновским ул.) (+ на 28.01) РП-20 ф.609 – Ив-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. | 9 8 23.01 9 | 1530 до 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев |
| 22.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.Вывод на 1-ый Балинский пер. ТП-911 Iс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская | 9 8 24.01 9 | 17 до 17 16 | Подрезка деревьев Замена ячейки КСО Подрезка деревьев |
| 23.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.Чапаева (есть СГО по ул.Чапаева) ВЛ-6 кВ ТП-215 – ТП510 – ТП-604 – ТП-999 (гаснет ТП-999) | 9 8 | 1530 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 24.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.5-я Южная (есть СГО по ул.5-й Южной) ВЛ-0,4кВ ТП-257: ф.Шувандиной, магазин; ф.Шувандиной, СИП РП-22 АВР-6кВ; РП-22 АВР-0,4 кВ | 9 9 9 9 | 1530 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ-0,4 кВ Опробование АВР |
| 25.01 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф.К ТП-27, ул.Типографская, Рязанская (есть СГО по ул.Типографской) | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| 26.01 Сб. |  |  |  |  |
| 27.01 Вс. |  |  |  |  |
| 28.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-8: ф.1-я, 2-я Курьяновские ф. 3-я Курьяновская (есть СГО по Курьяновским ул.) РП-20 ф.1 ТП-715 ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.Ульяновская | 9 8 30.01 9 | 1530 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗиА, ТМ Подрезка деревьев |
| 29.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-364: ф.Лежневская, 134, 136; ф.Лежневская, 134а, Воронина, 1, 3 (без откл-ния потребителей!) ТП-911 IIс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.2-я Окружная, школа №2 | 9 8 31.01 12 | 17 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена ячейки КСО Подрезка деревьев |
| 30.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.К Бубнова ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.ВЛ д/к №48; 2-я Чайковск., 16, 18, 20; Чайковск., 29-35 | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 31.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.Вывод на 2-ой Балинский пер. | 9 | 17 | Подрезка деревьев |